HARKUHH

IMPLEMENTATIEPLAN

Van idee naar live platform

Versie 1.0  |  Maart 2026

Tech Stack: Next.js + Supabase + Vercel

# Overzicht

## Tech Stack

| Component | Technologie | Waarom |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 14 (React) | SEO-vriendelijk, snel, werkt naadloos met Vercel |
| Styling | Tailwind CSS | Past bij de matte Harkuhh-esthetiek, snel ontwikkelen |
| Backend / Database | Supabase (PostgreSQL) | Gratis tier, realtime, ingebouwde auth, REST API |
| Authenticatie | Supabase Auth | Google + e-mail login out-of-the-box |
| Hosting | Vercel | Gratis tier, automatische deploys vanuit GitHub |
| Version Control | GitHub | Code opslaan, samenwerken, CI/CD naar Vercel |
| E-mail | Brevo (gratis tier) | 300 mails/dag gratis, automations, templates |

## Projectfasen

Het project is opgedeeld in 6 fasen die logisch op elkaar voortbouwen. Elke fase levert een werkend tussenresultaat op, zodat je al vroeg een live website hebt en stapsgewijs functionaliteit toevoegt.

| Fase | Naam | Duur | Resultaat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fundament | 1–2 dagen | GitHub repo + Supabase database + Vercel deploy |
| 2 | Website Frontend | 3–5 dagen | Volledig werkende website met twee modi |
| 3 | Authenticatie & Accounts | 2–3 dagen | Google + e-mail login, codes opslaan |
| 4 | Admin & Content | 2–3 dagen | Admin panel om deals te beheren |
| 5 | Automations | 2–3 dagen | Code-validatie, verlopen deals verwijderen |
| 6 | E-mail Flows | 2–3 dagen | Nieuwsbrief, herinneringen, welkomstmail |

# Fase 1: Fundament

Geschatte tijd: 1–2 dagen

## 1.1 GitHub Repository

Maak een nieuwe repository aan: github.com/nieuwlaatd/harkuhh

Initialiseer met Next.js: npx create-next-app@latest harkuhh

Kies: TypeScript = Ja, Tailwind CSS = Ja, App Router = Ja

Push initial commit naar GitHub

Stel branch protection in op main (optioneel)

## 1.2 Supabase Project

Maak een nieuw project aan op supabase.com

Noteer: Project URL, Anon Key, Service Role Key

Sla keys op als environment variables (nooit in code!)

## 1.3 Database Schema

De database bestaat uit de volgende tabellen. Dit schema wordt aangemaakt via Supabase SQL Editor of migrations.

deals  —  Alle kortingscodes en aanbiedingen

Kolommen: id (uuid, PK), brand (text), product (text), category (text), code (text), discount (text), affiliate_link (text), commission_pct (decimal), cookie_duration (text), emoji (text), notes (text), is_active (boolean, default true), verified_at (timestamp), expires_at (timestamp, nullable), created_at (timestamp), updated_at (timestamp)

categories  —  Productcategorieën

Kolommen: id (uuid, PK), name (text), slug (text, unique), emoji (text), sort_order (int)

saved_deals  —  Door gebruikers opgeslagen deals

Kolommen: id (uuid, PK), user_id (uuid, FK → auth.users), deal_id (uuid, FK → deals), created_at (timestamp), UNIQUE(user_id, deal_id)

profiles  —  Gebruikersprofielen (extends Supabase Auth)

Kolommen: id (uuid, PK, FK → auth.users), display_name (text), email_notifications (boolean, default true), created_at (timestamp)

email_subscribers  —  Nieuwsbrief-abonnees (ook niet-geregistreerde gebruikers)

Kolommen: id (uuid, PK), email (text, unique), is_verified (boolean), subscribed_at (timestamp), unsubscribed_at (timestamp, nullable)

deal_checks  —  Log van automatische code-validatie

Kolommen: id (uuid, PK), deal_id (uuid, FK → deals), checked_at (timestamp), is_valid (boolean), error_message (text, nullable)

## 1.4 Row Level Security (RLS)

Supabase gebruikt Row Level Security om data te beschermen. Dit zorgt ervoor dat gebruikers alleen hun eigen opgeslagen deals kunnen zien en bewerken.

deals: SELECT voor iedereen (public), INSERT/UPDATE/DELETE alleen voor admin

saved_deals: SELECT/INSERT/DELETE alleen voor de eigenaar (user_id = auth.uid())

profiles: SELECT voor iedereen, UPDATE alleen voor de eigenaar

email_subscribers: INSERT voor iedereen, SELECT/UPDATE/DELETE alleen voor admin

## 1.5 Vercel Deployment

Koppel GitHub repo aan Vercel (vercel.com/new)

Stel environment variables in: NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL, NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY

Eerste deploy triggert automatisch bij push naar main

Vercel geeft je een URL: harkuhh.vercel.app

Later: custom domain koppelen (harkuhh.nl of .com)

# Fase 2: Website Frontend

Geschatte tijd: 3–5 dagen

## 2.1 De Twee Ervaringen

De homepage toont twee grote knoppen bovenaan die de bezoeker naar twee verschillende ervaringen leiden. Dit is het hart van het Harkuhh-concept.

| 🔍 IK ZOEK EEN CODE | 🛒 IK WIL BROWSEN |
| --- | --- |
| Direct een zoekbalk in beeld Zoeken op merk, product of webshop Resultaten tonen: code + kopieerknop + link Minimale afleiding, maximale snelheid Ideaal voor: shopper met product in winkelwagen | Overzicht van alle deals per categorie Filter op categorie, korting%, merk Sorteer op nieuwste, hoogste korting, populairst Opslaan van favorieten (vereist account) Ideaal voor: shopper die inspiratie zoekt |

## 2.2 Paginastructuur

/ (Homepage)  —  Hero met twee knoppen, featured deals, zoekbalk, categorieën

/zoeken  —  Snelle zoekervaring. Zoekbalk bovenaan, live resultaten, filter op categorie

/deals  —  Browse-ervaring. Grid met alle deals, filters sidebar, sorteeropties

/deal/[slug]  —  Detail pagina per deal: merk, product, code, affiliate link, vergelijkbare deals

/categorie/[slug]  —  Alle deals binnen een categorie

/account  —  Profiel, opgeslagen deals, e-mail voorkeuren

/account/opgeslagen  —  Lijst met opgeslagen deals van de gebruiker

/admin  —  Admin panel (beveiligd) voor het beheren van deals

## 2.3 Componenten

<Header/>  —  Logo, zoekbalk (compact), navigatie, dark mode toggle, login/account knop

<HeroSection/>  —  Twee grote knoppen + tagline "Harkuhh je korting"

<DealCard/>  —  Card met emoji, merk, korting, code, kopieerknop, opslaan-hartje

<SearchBar/>  —  Autocomplete zoekbalk met debounced Supabase queries

<CategoryFilter/>  —  Horizontale scrollbare categorie-chips

<SortDropdown/>  —  Sorteer op: nieuwste, hoogste korting, populairst, A-Z

<CopyCodeButton/>  —  Klik om code te kopiëren met visuele feedback ("Gekopieerd!")

<SaveButton/>  —  Hart-icoon om deal op te slaan (vereist login, anders prompt)

<Footer/>  —  Over Harkuhh, disclaimer affiliate links, social links, nieuwsbrief signup

## 2.4 Design System (Tailwind Config)

De Tailwind configuratie wordt afgestemd op de Harkuhh Brand Guidelines:

Colors: bg (#F2EFE6), surface (#E8E4D8), card (#FAF8F2), accent (#5A7A48), text (#1C1E18)

Dark mode: class-based toggling met body.dark

Border radius: rounded-xl (12px) voor cards, rounded-full voor buttons

Schaduwen: shadow-soft custom shadow met warme tint

Font: Inter via Google Fonts met system-ui fallback

# Fase 3: Authenticatie & Accounts

Geschatte tijd: 2–3 dagen

## 3.1 Supabase Auth Setup

Activeer Google OAuth provider in Supabase Dashboard

Maak Google OAuth credentials aan in Google Cloud Console

Activeer e-mail/wachtwoord provider (standaard aan)

Configureer redirect URLs voor Vercel domain

Stel e-mail templates in (welkomstmail, wachtwoord reset) in Harkuhh-stijl

## 3.2 Login Flow

De login flow moet soepel en niet-opdringerig zijn. Gebruikers worden pas gevraagd om in te loggen wanneer ze een actie willen doen die een account vereist (deal opslaan).

Gebruiker klikt op "Opslaan" hartje bij een deal

Als niet ingelogd: modal verschijnt met "Log in om deals op te slaan"

Keuze: Google login (1 klik) of e-mail/wachtwoord

Na login: deal wordt automatisch opgeslagen, modal sluit

Supabase Auth trigger maakt automatisch een profiles-record aan

## 3.3 Account Pagina

Profiel bewerken (displaynaam)

Opgeslagen deals bekijken (met optie om te verwijderen)

E-mail notificatie voorkeuren aan/uit

Nieuwsbrief abonnement beheren

Account verwijderen

# Fase 4: Admin & Content Management

Geschatte tijd: 2–3 dagen

## 4.1 Admin Panel (/admin)

Een beveiligd admin panel voor jou (Dylan) om deals te beheren. Toegang wordt beperkt tot specifieke e-mailadressen via Supabase RLS.

Dashboard: Overzicht: totaal deals, actieve deals, verlopen deals, totaal users, populairste deals

Deals beheren: CRUD: toevoegen, bewerken, activeren/deactiveren, verwijderen. Bulk import via CSV.

Categorieën beheren: Toevoegen, hernoemen, emoji aanpassen, volgorde wijzigen

Gebruikers bekijken: Aantal accounts, actieve gebruikers, nieuwsbrief-abonnees

Code validatie: Handmatig een code-check triggeren, resultaten bekijken

## 4.2 Deal Toevoegen Flow

Als je een nieuwe affiliate deal hebt afgesloten:

1. Ga naar /admin/deals/nieuw

2. Vul in: merk, product, categorie, kortingscode, korting, affiliate link, commissie%, cookie duur

3. Preview hoe de deal er op de website uitziet

4. Klik "Publiceren" → deal staat direct live

5. Optioneel: stuur notificatie naar nieuwsbrief-abonnees

## 4.3 Data Sync: Excel ↔ Database

Het bestaande Excel-bestand (Affiliate_Overzicht.xlsx) kan worden geïmporteerd in Supabase. Daarna is de database de single source of truth. Je kunt optioneel een export-functie bouwen die de database weer naar Excel exporteert voor offline gebruik.

# Fase 5: Automations

Geschatte tijd: 2–3 dagen

## 5.1 Automatische Code Validatie

Een geautomatiseerd systeem dat periodiek controleert of kortingscodes nog werken. Dit is cruciaal voor de betrouwbaarheid van Harkuhh.

### Hoe het werkt

Een Vercel Cron Job draait dagelijks (of elke 12 uur)

De job haalt alle actieve deals op uit Supabase

Per deal wordt de affiliate link bezocht en gecontroleerd of de pagina nog bestaat

Voor deals met een verloopdatum (expires_at): automatisch deactiveren als verlopen

Resultaten worden gelogd in de deal_checks tabel

Deals die 3x achter elkaar falen worden automatisch gedeactiveerd

Jij krijgt een e-mail notificatie als deals worden gedeactiveerd

## 5.2 Supabase Edge Functions

Supabase Edge Functions (serverless Deno functions) worden gebruikt voor:

validate-deals  —  Dagelijkse cron: check alle actieve deals

send-notification  —  Stuur e-mail naar admin bij gefaalde validatie

cleanup-expired  —  Deactiveer deals waarvan expires_at is verstreken

track-click  —  Log wanneer een gebruiker op een affiliate link klikt (analytics)

## 5.3 Vercel Cron Jobs

In vercel.json configureer je cron jobs die de Edge Functions aanroepen:

Dagelijks 06:00: validate-deals (controleer alle codes)

Dagelijks 07:00: cleanup-expired (verwijder verlopen deals)

Wekelijks maandag 09:00: send-weekly-digest (nieuwsbrief, zie Fase 6)

# Fase 6: E-mail Flows

Geschatte tijd: 2–3 dagen

## 6.1 Brevo Setup (gratis tier)

Maak een Brevo account aan (brevo.com)

Verifieer je verzenddomein (harkuhh.nl of .com)

Maak een API key aan voor programmatisch verzenden

Sla de API key op als environment variable in Vercel

Gratis tier: 300 e-mails/dag — ruim voldoende om te starten

## 6.2 E-mail Flows

Welkomstmail

Trigger: Direct na registratie

Bedank de gebruiker, leg kort uit hoe Harkuhh werkt, toon 3 populaire deals, vraag om nieuwsbrief opt-in.

Nieuwe deal notificatie

Trigger: Wanneer een nieuwe deal wordt gepubliceerd

Korte mail: "[Merk] heeft een nieuwe kortingscode! Harkuhh €X korting." Alleen naar gebruikers die notificaties aan hebben staan.

Wekelijkse digest

Trigger: Elke maandag 09:00

Overzicht van nieuwe deals van de afgelopen week, top 5 populairste codes, en eventueel een "bijna verlopen" sectie.

Herinnering opgeslagen deals

Trigger: Als een opgeslagen deal bijna verloopt

"Je opgeslagen deal bij [Merk] verloopt over 3 dagen! Harkuhh je korting nu voordat het te laat is."

Re-engagement

Trigger: 30 dagen na laatste bezoek

"We missen je! Hier zijn de nieuwste deals die je hebt gemist." Alleen als de gebruiker e-mail notificaties aan heeft staan.

## 6.3 Nieuwsbrief Signup

Op de website komt een nieuwsbrief signup in de footer en als optioneel onderdeel van de registratie flow. Ook niet-geregistreerde bezoekers kunnen zich abonneren met alleen hun e-mailadres.

## 6.4 E-mail Design

Alle e-mails volgen de Harkuhh Brand Guidelines: matte groene accenten, offwhite achtergrond, rustige layout. Het Harkuhh-logo staat bovenaan elke mail. Onderaan een duidelijke uitschrijflink (wettelijk verplicht).

# Projectstructuur

De Next.js projectstructuur volgt de App Router conventie:

harkuhh/
├── app/
│   ├── layout.tsx              (Root layout met header/footer)
│   ├── page.tsx               (Homepage met twee knoppen)
│   ├── zoeken/
│   │   └── page.tsx           (Snelle zoekervaring)
│   ├── deals/
│   │   ├── page.tsx           (Browse alle deals)
│   │   └── [slug]/page.tsx    (Deal detail)
│   ├── categorie/
│   │   └── [slug]/page.tsx    (Deals per categorie)
│   ├── account/
│   │   ├── page.tsx           (Profiel)
│   │   └── opgeslagen/page.tsx
│   ├── admin/
│   │   ├── page.tsx           (Dashboard)
│   │   ├── deals/page.tsx     (Deals beheren)
│   │   └── deals/nieuw/page.tsx
│   ├── auth/
│   │   ├── login/page.tsx
│   │   └── callback/route.ts  (OAuth callback)
│   └── api/
│       ├── cron/validate/route.ts
│       └── cron/cleanup/route.ts
├── components/
│   ├── Header.tsx
│   ├── HeroSection.tsx
│   ├── DealCard.tsx
│   ├── SearchBar.tsx
│   ├── CategoryFilter.tsx
│   ├── CopyCodeButton.tsx
│   ├── SaveButton.tsx
│   ├── AuthModal.tsx
│   ├── ThemeToggle.tsx
│   └── Footer.tsx
├── lib/
│   ├── supabase/client.ts     (Browser client)
│   ├── supabase/server.ts     (Server client)
│   └── brevo.ts               (E-mail helper)
├── tailwind.config.ts
├── vercel.json                    (Cron jobs config)
└── .env.local                     (Environment variables)

# Kostenplaatje

Harkuhh kan volledig gratis draaien in de opstartfase:

| Service | Gratis tier | Betaald (bij groei) |
| --- | --- | --- |
| Vercel | Gratis (100GB bandwidth) | €20/mnd (Pro) |
| Supabase | Gratis (500MB, 50K rows) | €25/mnd (Pro) |
| Brevo | Gratis (300 mails/dag) | €19/mnd (Starter) |
| GitHub | Gratis (public/private repos) | Gratis |
| Domein (.nl) | €6.36/jaar | €6.36/jaar |
| Domein (.com) | €8.48/jaar | €8.48/jaar |
| TOTAAL (start) | €6–15/jaar | €65+/mnd bij groei |

# Tijdlijn & Prioriteit

De geschatte doorlooptijd is 2–3 weken bij regelmatig werken. Na Fase 2 heb je al een werkende website live staan.

| Wanneer | Fasen | Resultaat |
| --- | --- | --- |
| Week 1 | Fase 1 + Fase 2 | Fundament opzetten, website bouwen en live zetten |
| Week 2 | Fase 3 + Fase 4 | Accounts, opslaan van deals, admin panel |
| Week 3 | Fase 5 + Fase 6 | Automations en e-mail flows |

## Eerste stap

Klaar om te beginnen? Start met Fase 1: maak de GitHub repo aan, stel Supabase in en deploy naar Vercel. Binnen een dag heb je de basis staan.

Dit implementatieplan is een levend document. Naarmate het project vordert kunnen prioriteiten en details worden aangepast.